ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации пгт.Кокоревка

от  «  »             №  145

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

Кокоревское городское поселение

«Формирование современной городской среды МО «Кокоревское городское поселение

на 2018-2022 гг.»

## Паспорт

Муниципальной программы муниципального образования

Кокоревское городское поселение

«Формирование современной городской среды МО «Кокоревское городское поселение на 2018-2022 гг.»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация пгт.Кокоревка |
| Цели программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Кокоревского городского поселения |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающейся в благоустройстве наиболее посещаемой территории общего пользования; Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы финансирования бюджета муниципального образования Программы | Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения

Степень благоустройства поселков городского типа, сельских населенных пунктов и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а также имеет большое социальное и экономическое значение. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Текущее состояние  дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации; а именно: отсутствует асфальтобетонное покрытие внутри дворовых  проездов, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В Кокоревском городском поселении в последние годы уделяется внимание благоустройству территорий и мест общего пользования. Хотя за счет средств только муниципального образования «Кокоревское городское поселение» эта работа проводится не так масштабно, как хотелось бы.

На территории Кокоревского городского поселения всего – 6 многоквартирных домов, 1 парк,1 площадь, площадь «Поселок партизанской славы», Братская могила 26 воинам-партизанам.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались долгое время и оставались не решенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась возможность изменить ситуацию в лучшую сторону.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения поселка. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Кокоревского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения поселка.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Кокоревское городское поселение» на 2018-2022гг.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования.

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кокоревского городского поселения будут решаться следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

благоустройство мест массового пребывания населения.

Срок реализации Программы – 2018-2022 гг., с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

## 3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

## Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

## - ремонт дворовых проездов;

## - обеспечение освещения дворовых территорий;

## - установка скамеек и урн для мусора.

## Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

## В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

## В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости всех работ по благоустройству дворовой территории.

## Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории «Кокоревское городское поселение» на 2018-2022гг. должно включено не менее одной наиболее посещаемой территории общего пользования поселка(площадь, парк, памятник и др.), подлежащей благоустройству, с перечнем видов  работ, планируемых к выполнению в 2018-2022гг.

## Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования

## Благоустройство парков;

## Благоустройство площадей;

## Благоустройство территории возле общественного здания (дом культуры);

## Благоустройство территории вокруг памятников;

## Строительство спортивного объекта и спортивно-игровой площадки.

## Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

## Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022гг. с перечнем работ представлен в приложении № 1.

## Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022гг. представлен в приложении № 2.

## 4.Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

## Современный житель поселков и деревень воспринимает всю территорию, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных  людных улицах  ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

## В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории,  включенной в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям.

## В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

## - повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

## - обеспечение комфортности проживания населения поселения;

## - повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

## 6. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

-увеличить долю отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов Кокоревского городского поселения;

- улучшить внешний облик Кокоревского городского поселения и мест массового пребывания населения;

что в свою очередь повысит уровень комплексного благоустройства и качество жизни граждан на территории поселения.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания населения поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Кокоревское городское поселение» на 2018-2022гг.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории (ул.Гагарина д.8,10,12) | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2018г. | Октябрь 2018г. | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов |
| 2 | Благоустройство дворовой территории (ул.Садовая д.7,9) | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2019г. | Октябрь 2019г. | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов |
| 3 | Благоустройство дворовой территории (ул.Ленина д.13) | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2020г. | Октябрь 2020г. | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий благоустройства общественной территории муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Кокоревское городское поселение» на 2018-2022гг.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | Парк, прилегающий к территории ДК | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2018г. | Октябрь 2018г. | Установка освещения, скамеек, урн для мусора, обустройство тротуарной зоны, установка спортивного и игрового оборудования, установка вазонов, цветочниц, асфальто-бетонное покрытие, ограждение территории |
| 2 | Площадь около памятного знака «Поселок Партизанской Славы» | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2019г. | Октябрь 2019г. | Установка бордюрного камня, озеленение территории, установка освещения, скамеек, урн для мусора |
| 3 | Площадь Ленина | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2019г. | Октябрь 2019г. | Установка освещения, установка вазонов, цветочниц, асфальто-бетонное покрытие |
| 4 | Братская могила 26 воинам-партизанам и прилегающая к ней территория | Администрация пгт.Кокоревка | Июль 2020г. | Октябрь 2020г. | Установка освещения, скамеек, урн для мусора, обустройство тротуарной зоны, обустройство территории Братской могилы ,установка спортивного и игрового оборудования, ограждение территории |